Werving- & testplan

ZWB Cycling-platform

Een testteam samenstellen zodat alle functionaliteit gedekt is

Versie 1 — juni 2026

# 1. Doel & aanpak

Dit plan helpt om een testteam samen te stellen dat het volledige ZWB-platform afdekt vóór bredere uitrol. De app kent veel variatie die elk eigen fouten oplevert; een goed team test daarom op drie assen tegelijk:

- Rollen & permissies — wat iemand mág zien en doen, van bestuur tot anonieme gast. Veel logica zit in toegangsbeveiliging op rij-niveau (RLS) en de rechten-check.

- Koppelingen & data — Strava, intervals.icu (incl. herstel/wellness), live-GPS via OwnTracks, echte versus virtuele (Zwift) cols, en veel versus weinig ritten.

- Apparaten — iOS-PWA (pushmeldingen zijn daar het meest kwetsbaar), Android-PWA en desktop.

De kern: laat testers niet allemaal beheerder zijn. Juist een 'kaal' lid, een nieuw (nog niet goedgekeurd) account en een anonieme bezoeker bewijzen dat afscherming klopt.

# 2. De testers (rollen/personas)

Acht personas dekken samen de hele app. Eén persoon kan meerdere petten dragen, maar rol-isolatie (zie §4) vereist apart ingerichte accounts.

| # | Persona | Rol / setup | Dekt vooral |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Beheerder / bestuur | admin, desktop | Ledengoedkeuring, rechtenbeheer, badgebeheer, broadcast-push, moderatie, audit-log |
| B | Moderator / community-manager | community_manager | Media-sync (YouTube/Spotify/Drive/Instagram/podcast), polls, mededelingen, Vraag&Aanbod, moderatie |
| C | Trainer | trainer, desktop | AI-coach, schema publiceren naar intervals.icu, trainer↔atleet-koppeling, FIT-export, feedback |
| D | Outdoor power-rider (atleet) | lid + Strava + intervals.icu + wellness + OwnTracks, iPhone | Training als atleet, live tracking + chat, echte cols (PR & ranglijst), GPX-events, badges, FIT |
| E | Zwift / indoor-rider | lid + Strava, Android | Virtuele cols (Watopia/Alpe du Zwift), indoor live-status, ZRL/Ladder-standen |
| F | Captain + event-organisator | team_captain / event_organizer | Roster + teamstanden + WTRL/Ladder-sync, events met GPX/cover, uitslag-scraper |
| G | Nieuw / niet-technisch lid | nieuw → lid, eigen telefoon | Registratie + consent, goedkeuringsgate, onboarding, /hulp, PWA-installatie, UX |
| H | Publieke bezoeker / gast | geen account | Publieke live-pagina + gast-chat, /privacy, dat afgeschermde data NIET zichtbaar is |

# 3. Dekkingsmatrix

Welke persona test welk functiegebied (✓ = test het; ✓✓ = hoofdverantwoordelijke).

| Functiegebied | A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auth / onboarding / approval | ✓ |  |  |  |  |  | ✓✓ | ✓ |
| Profiel / zichtbaarheid | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |
| AVG: export / verwijderen / consent |  |  |  |  |  |  | ✓✓ | ✓ |
| Kalender / events / GPX / RSVP | ✓ |  |  | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ |  |
| Uitslag-scraper (timing-sites) |  |  |  |  |  | ✓✓ |  |  |
| Teams / standings / WTRL-Ladder | ✓ |  |  |  | ✓ | ✓✓ |  |  |
| Materiaal / community / polls / media | ✓ | ✓✓ |  | ✓ | ✓ |  | ✓ |  |
| Achievements / badges | ✓ |  |  | ✓ | ✓ |  | ✓ |  |
| Cols: echte PR + ranglijst |  |  |  | ✓✓ |  |  |  |  |
| Cols: virtueel (Zwift) |  |  |  |  | ✓✓ |  |  |  |
| Training / intervals.icu / AI-coach |  |  | ✓✓ | ✓✓ |  |  |  |  |
| FIT-export / Wahoo / Garmin |  |  | ✓ | ✓✓ |  |  |  |  |
| Live tracking (OwnTracks) |  |  |  | ✓✓ | ✓ |  |  |  |
| Live chat (app + publiek) | ✓ | ✓ |  | ✓ |  |  |  | ✓✓ |
| Push-notificaties | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ |  |
| Beheer (rechten/badges/notif) | ✓✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |
| Misbruik-randjes (rate limiting) | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  | ✓ |

# 4. Aanbevolen teamsamenstelling

## Minimaal team — 4 personen

- 1× A (beheerder, doet ook moderatie)

- 1× C+D (trainer die zelf rijdt: Strava + intervals.icu + OwnTracks)

- 1× F (captain/organisator)

- 1× G (nieuw/niet-technisch, op iPhone). Persona H test je zelf in een incognitovenster.

## Ideaal team — 7 à 8 personen

Alle personas A–H, met als kruislingse eis een apparaatmix: minstens 1 iPhone (PWA-push), 1 Android, 1 desktop; spreiding over Chrome/Safari.

## Belangrijke aandachtspunten

- Rol-isolatie vereist aparte accounts — een admin ziet alles; je hebt juist een kaal lid, een nog-niet-goedgekeurd account en een gast nodig om afscherming te bewijzen.

- Echte cols vereisen iemand met bergritten op Strava (D); alleen-Zwift (E) dekt de virtuele kant.

- AVG-flows (export/verwijderen) testen met een wegwerp-account — 'account verwijderen' is onomkeerbaar.

- Live tracking kan alleen echt met iemand die buiten rijdt met OwnTracks ingesteld (zie /hulp).

# 5. Testchecklists per persona

Per persona: doorloop deze stappen en noteer per stap of het werkt zoals verwacht (zie §6 voor hoe te rapporteren).

## A — Beheerder / bestuur

- Nieuw lid goedkeuren via /leden → het lid komt daarna voorbij de wachtrij in de app.

- Rol/permissie wijzigen op /beheer/rechten → controleer dat er een audit-logregel ontstaat.

- Badge handmatig toekennen én intrekken via /beheer/achievements.

- Broadcast-notificatie versturen via /beheer/notificaties → push komt binnen bij opt-in leden.

- Moderatie: verwijder een ritverslag/chatbericht van een ánder lid.

## B — Moderator / community-manager

- Voeg een media-item van elk type toe (mededeling/nieuwsbrief/podcast/video/instagram/artikel).

- Draai de syncs: YouTube, podcast-RSS en Instagram → nieuwe items verschijnen.

- Controleer dat een YouTube/Spotify/Drive-link netjes wordt ingebed.

- Maak een poll aan en stem; plaats een mededeling → verschijnt op het dashboard.

- Plaats en bewerk een Vraag&Aanbod-item.

## C — Trainer

- Laat een lid je trainer-toegang geven → de atleet verschijnt in je cockpit.

- Genereer een AI-concept → bewerk een blok → keur goed → publiceer naar intervals.icu.

- Controleer dat de workout in intervals.icu staat en dat 'Download FIT' een geldig bestand geeft.

- Open het ?-icoon bij Download FIT → de /hulp-uitleg over Wahoo (cloudkoppeling) vs. Garmin (bestand).

- Geef feedback op een uitgevoerde workout.

## D — Outdoor power-rider (atleet)

- Koppel Strava + synchroniseer; vul je intervals.icu API-key in en zet wellness-opt-in aan.

- Klik 'Badges herberekenen' op /achievements → cols + PR-tijden verschijnen op /profiel/cols.

- Stel OwnTracks in (zie /hulp) → verschijn live op Samen fietsen; post een bericht in de live-chat.

- RSVP op een event; bekijk GPX-kaart, hoogteprofiel en weersverwachting.

- Gebruik 'pas vandaag aan' in Training; download de FIT van je eigen workout.

- Controleer dat je herstel-/wellnessdata alleen voor jou (en je trainer) zichtbaar is.

## E — Zwift / indoor-rider

- Koppel Strava met Zwift-ritten → virtuele cols (Watopia/Alpe du Zwift) verschijnen op /profiel/cols.

- Controleer de A083-badge (Alpe du Zwift) en de tijd-tiers.

- Zet een indoor live-status ('ik rijd nu') en controleer dat anderen die zien.

- Bekijk ZRL- en Ladder-teamstanden.

## F — Captain + event-organisator

- Maak een event aan met GPX-upload, cover-afbeelding en een uitslag-URL.

- Klik 'Uitslag ophalen' op een echt gereden event → ZWB'ers met positie, tijd en categorie.

- Beheer het roster van je team; bekijk de teamstanden.

- Controleer de RSVP-lijst met ZRL-categorie naast de namen.

- (Admin) draai de WTRL/Ladder-sync en controleer de bijgewerkte standen.

## G — Nieuw / niet-technisch lid

- Registreer met de verplichte akkoord-checkbox (privacyverklaring) → bevestig via e-mail → beland op de wachtpagina tot goedkeuring.

- Installeer de PWA op je telefoon (iOS: Deel → Zet op beginscherm; Android: Toevoegen aan startscherm).

- Zet meldingen aan via /profiel en controleer of een testmelding binnenkomt.

- Doorloop /hulp en geef eerlijke UX-feedback: snap je de navigatie en de belangrijkste taken?

## H — Publieke bezoeker / gast (geen account)

- Open een publieke live-pagina van een event-van-vandaag → je ziet de kaart en de niet-interne chat.

- Post als gast met een naam → je bericht verschijnt; interne ledenberichten zie je NIET.

- Open /privacy en een publiek profiel (/profielen) → alleen toegestane velden zijn zichtbaar.

- Probeer een afgeschermde pagina (bijv. /dashboard) → je wordt naar de loginpagina gestuurd.

## Kruislings — AVG (door G of een wegwerp-account)

- 'Download mijn gegevens' op /profiel levert een volledig JSON-bestand.

- Account verwijderen (alleen met wegwerp-account) → account en data zijn weg, je wordt uitgelogd.

- Zet profiel-zichtbaarheidsschakelaars om en controleer het effect op je publieke profiel.

# 6. Werving & organisatie

## Wie benaderen

- Bestuur → persona A/B. Trainersgroep → C. Actieve leden met verschillende setups → D (outdoor + intervals/OwnTracks), E (Zwift), F (captain).

- Kies bewust één digibeet voor G — die vindt de UX-drempels die ervaren gebruikers missen.

- Streef naar de apparaatmix (iPhone/Android/desktop) bij het uitnodigen.

## Voorbeeld-oproep (clubchat)

“We zoeken ~7 testers voor de nieuwe ZWB-app. Je krijgt een korte checklist (10–20 min) voor jouw rol — bestuur, trainer, captain, of gewoon als rijder met Strava/intervals/Zwift. Doe je mee? Geef je rol + telefoon (iPhone/Android) door.”

## Hoe rapporteren

- Gebruik de checklist uit §5 als basis; vink per stap af: OK / fout / onduidelijk.

- Noteer bij een fout: wat deed je, wat verwachtte je, wat gebeurde er, op welk apparaat/browser, en een schermafbeelding.

- Geef elke melding een ernst: blokkerend / hinderlijk / cosmetisch.

- Verzamel centraal (gedeeld document of spreadsheet) zodat dubbele meldingen samenvallen.

## Aanpak in de tijd

- Ronde 1 — iedere tester doorloopt zijn eigen checklist (1 week).

- Verwerken — meldingen bundelen, fixes doorvoeren.

- Ronde 2 — gerichte hertest van de fixes + een korte vrije verkenning.

- Go/no-go — groen licht voor bredere uitrol.

## Praktisch

- Geef testers waar nodig een apart test-/wegwerp-account (vooral voor AVG- en rol-isolatietests).

- Test op een event-dag (of zet een test-event van 'vandaag' klaar) zodat live tracking en live-chat actief zijn.

- Leuk idee: een 'Tester'-badge of vermelding als dank — verhoogt de opkomst.