# ZWB Platform — Plan & Status

Gegenereerd 2026-06-10 uit PLAN.md — levend document voor het ZWB-platformteam

Levend document. Bijwerken wanneer er een fase wordt afgerond of een richting verandert. Bedoeld zodat zowel Claude als Codex (en eventuele nieuwe contributors) snel kunnen zien wat klaar is en wat de volgorde is.

Update 2026-05-27: UI-polish + hulppagina afgerond: compactere app-copy, /hulp beginnerhub, sponsorlogo's zonder dubbele namen, en trainer-aanwijzing in /training. Laatst bijgewerkt: 2026-06-10 (verjaardagen-feature met opt-in en afgeschermde verjaardagsruimte per lid — felicitaties + foto's + een verjaardagsrondje (rit-uitnodiging met GPX-route) inclusief RSVP en een eigen liveticker (kaart + hoogteprofiel + aangemelde renners), surfacing op kalender en ledenprofiel, migraties 0077-0079; Strava-cron-sync verlicht (dure col/ZWB-segment- detailcalls standaard uit, athlete-profiel-refresh overgeslagen bij cronruns); app-brede copy-pass die uitleg/hulptekst uit formulieren haalt en naar /hulp + privacyverklaring verplaatst, vastgelegd als nieuwe "Product copy"-conventie in AGENTS.md. Deze ronde staat nog in de working tree (nog niet gecommit); migraties zijn wel al gedraaid.)

Mijlpaal 2026-06-08 (echt ZWB-logo op login + alle PWA/app-icons; wachtwoord-reset-flow met magic-link-fallback; team-roster + ZRL-auto-seeding met power-selectie, beschikbaarheid en lineup-planner; automatische Strava- sync-cron; club-ladder-overzicht + TTT-planner (ZwiftGopher) + onboarding- flow /welkom+/wachten; verborgen /brochure-route; ZWB-segmenten met live timing op events + /profiel/segments + Strava-reconciliatie; vermogensprofiel/powercurve-pagina; training: ZWBeterWorden-advies, zichtbare plan-actie-feedback en achtergrond-AI voor "pas vandaag aan"; recordtijden komen nu van Strava's authoritatieve athlete-PR. Migraties t/m 0076. Lokaal werken is de default, push/deploy alleen op expliciet verzoek.

Eerdere mijlpaal 2026-06-01: training-AI draait via OpenAI background mode met polling; trainer-cockpit heeft schema-verwijderen, power-ranges en repeat- blokken voor intervals/FIT; hersteltrend staat expliciet naast load-metrics; iOS PWA succesvol getest met mobiele terugknop; eerste /verhaal scrollytelling-prototype; OwnTracks meermaals in het veld getest; eerste Playwright e2e-smoke-suite en trainer-praktijktest toegevoegd.)

## Context

ZWB Cycling is een Benelux-breed online wielerteam (Zwift Racing League,

Ladder, Flamme Rouge, zomerse outdoor rides). Het ZWB-bestuur staat

achter dit platform — officieel project, geen experiment.

Doel: één centraal platform voor leden waar events, training, teams,

chat en kennis samenkomen. Vertrekpunt: PWA op desktop + Android + iOS.

Stack:

- Next.js 15 (App Router, TypeScript) op Vercel/Netlify

- Supabase (Postgres + Auth + Storage + Realtime + RLS)

- Tailwind v4 + shadcn/ui

- next-pwa + Web Push API

- Strava OAuth, intervals.icu, WTRL/Ladder scrapers (cookie-auth)

- Open-Meteo voor weer (geen key)

- Deploy: Netlify, repo: stjinne89/zwb-platform

## Status vs. oorspronkelijke fase-indeling

### Fase 1 — MVP

| # | Onderdeel | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Auth + ledenprofiel (magic link, Google, register-flow, admin approval) | ✅ |
| 2 | Kalender + events (RSVP, GPX, kaart, Open-Meteo wind/weer, edit) | ✅ |
| 3 | Teams-overzicht + standings (incl. graveyard-status) | ✅ |
| 4 | Materiaalzone → omgekat naar "Vraag en Aanbod" marketplace | ⤴️ |
| 5 | E2E encrypted chat (Signal/Matrix) | ⏸️ on-hold |
| 6 | PWA shell (manifest, icons, installable) | ✅ |

### Fase 2 — Integraties

| # | Onderdeel | Status |
| --- | --- | --- |
| 7 | intervals.icu koppeling + coach-cockpit | ✅ |
| 8 | Strava OAuth + 5-jaars backfill (chunked, paginated) | ✅ |
| 9 | WTRL ZRL scraper | ✅ |
| 10 | Ladder scraper (ladder.cycleracing.club) | ✅ |
| 11 | Race-mate finder (filter-bar /leden + ZRL-cat naast RSVPs) | ✅ quick wins |

### Fase 3 — Engagement

| # | Onderdeel | Status |
| --- | --- | --- |
| 12 | Foto-galerij per event | ✅ |
| 13 | Achievements & badges (400 badges, 38 auto-evaluators) | ✅✅✅ |
| 14 | Club-stats dashboard (maand-totalen + top 3 + 12w-sparkline) | ✅ |
| 15 | Polls | ✅ |
| 16 | Push-notificaties (incl. event-reminders 24u/2u via cron) | ✅ |
| 17 | Sponsor-zone + ledenvoordeel (samengevoegd) | ✅ |
| 18 | Contributie/merch via Mollie iDEAL | ⏸️ on-hold |

### Fase 4 — Native

| # | Onderdeel | Status |
| --- | --- | --- |
| 19 | Expo/React Native app | ⏸️ on-hold |

## Sub-plan: Tiered Badges — alle 6 fases ✅

| Fase | Beschrijving | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Schema + 400-badge seed (100 codes × 4 tiers) + Badge-kast op /profiel | ✅ |
| 2 | Strava avatar-import + rijke ProfileHeader + eigen avatar-upload | ✅ |
| 3 | Eerste 3 auto-evaluators (Distance, Climbing, Long Day Out) | ✅ |
| 3b | 35 extra auto-evaluators (38 codes nu auto) | ✅ |
| 4 | Volledige Strava-backfill: chunked + resumable, batched upserts | ✅ |
| 5 | Admin manual badge-beheer + "Badges herberekenen"-knop | ✅ |
| 6 | /leden upgrade + publieke profielen + per-veld privacy | ✅ |

Auto-evaluated codes (46):

`A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A012 A013 A014 A015 A016

A017 A018 A019 A020 A021 A026 A027 A028 A029 A030 A031 A038 A039 A041

A042 A043 A044 A045 A046 A051 A057 A071 A075 A081 A083 A084 A085 A088

A090 A095 A096`

De overige ~54 codes blijven manual (admin kent toe) of future

(wachten op power-data / komoot-koppeling / etc).

### Sub-feature: Col-detector (echt + virtueel)

Auto-award van col-badges door Strava summary_polyline te matchen tegen

een curated col-database (cols + profile_climbed_cols, migraties

0040-0050).

- Detectie: src/lib/cols/detector.ts — polyline decode (@mapbox/

- polyline) + punt-tot-lijnsegment-afstand (cruciaal: Strava's

- summary_polyline is gedecimeerd, dus punt-afstand miste toppen) +

- bbox-prefilter. Leest gepagineerd (Supabase 1000-rij-cap omzeild).

- Echte cols (~40): TdF/Giro/Vuelta-klassiekers + Belgische Ardennen

- + Limburgse heuvels. Coördinaten geverifieerd tegen Wikipedia/

- latitude.to/OpenStreetMap (migraties 0047, 0050 — veel seed-waarden

- zaten 1-7 km mis).

- Watopia/Zwift (10): zelf-kalibrerend — zwift-data npm levert per

- klim de Strava-segment-ID, src/lib/cols/watopia.ts haalt de

- end_latlng (= KOM-top) op via de Strava segment-API (migratie 0048).

- Draait in sync + recompute. virtual-flag scheidt ze van echte cols

- (A019 telt alleen echt).

- Badges auto: A013 Alpe Finisher, A014 Ventoux, A015 Marmotte (alle

- 5 cols), A016 Dolomiti, A019 Col Collector, A095 Stelvio (echt) +

- A083 Alpe du Zwift (bronze/platinum), A090 Virtual Everesting (virtueel,

- migratie 0049). Tijd-gebaseerde tiers (A083 silver/gold) en A082

- (routes) blijven manual.

- /profiel/cols: geklommen + nog-te-doen grid, times_climbed +

- eerste/laatste datum, ZWB-leaderboard per col, directe VeloViewer-links

- (strava_segment_id, migratie 0044).

## Sub-plan: ZWB Live "Samen fietsen"

Update 2026-05-26: spoor A is omgebouwd van PWA foreground-GPS naar

OwnTracks background tracking. De browser-geolocation/wake-lock route is

verwijderd; echte outdoor posities komen nu binnen via

/api/live/owntracks met persoonlijke tokens. De kalender toont live

indicators op eventrijen en linkt direct naar /live/[eventId].

| Spoor | Beschrijving | Status |
| --- | --- | --- |
| A | Outdoor GPS-tracker via OwnTracks background tracking | ✅ |
| B | Externe LiveTrack aggregator (Garmin/Wahoo share-URL per rit) | ⏸️ skip |
| C | Indoor status-board (handmatige "Ik fiets nu"-toggle) | ⏸️ skip |
| Bonus | Event liveticker op event-pagina's + publiek deelbaar | ✅ |

Spoor B en C zijn bewust geskipt: OwnTracks dekt outdoor af, en het

indoor status-board is een grote bouw met onzekere adoptie. Heroverwegen

als bestuur of leden er expliciet om vragen.

Volgende kleine stap: liveticker zichtbaar maken op /kalender-rij

(niet alleen op detail-pagina) — kalender als hub voor live-volgen.

## Buiten oorspronkelijk plan opgeleverd

- /community met announcements

- /media met podcasts (RSS-sync), YouTube channel-sync, nieuwsbrief,

- Drive-embed

- WhatsApp link-extractor voor teams + events (auto-link via OG)

- Mobile hamburger-menu (incl. stacking-context fix via portal)

- Dark mode (next-themes)

- Eigen profielfoto-upload (naast Strava-foto)

- Publieke ledenprofielen met opt-in + per-veld privacy (profile_visibility)

- Roster-claim flow met auto-join op team

- Role-permissions systeem

- Publieke liveticker (/live/[eventId]) deelbaar buiten login

- OwnTracks background live tracking (/api/live/owntracks) met tokenbeheer

- op /live

- Live-indicator op /kalender-rijen met directe knop naar /live/[eventId]

- OwnTracks is meermaals in echte ritten getest en werkt goed, ook zonder de

- meest batterij-intensieve stand.

- iOS PWA-praktijktest op iPhone 16 Pro met iOS 26.5: hoofdflow werkt; extra

- mobiele terugknop toegevoegd in de app-shell omdat iOS geen Android-achtige

- systeem-terugknop heeft.

- Publieke /verhaal prototypepagina: scrollytelling rond de evolutie van ZWB

- met sticky renner/fiets, hoofdstuknavigatie en gestileerde kit-evolutie

- (blauw/roze indoor-shirt -> VBTM/Tactic -> huidig Hage).

- Nav-clustering met 5 top-level slots + dropdown-menus (desktop) en

- section-headers (mobiel)

- RiderStats op /leden/[id]: jaar-overzicht + 12-maand-heatmap +

- discipline-verdeling + persoonlijke records + lifetime-aggregaten

- Col-detector + /profiel/cols-collectie (echte + Watopia/Zwift-cols,

- VeloViewer-links, ZWB-leaderboard per col)

- Event-reminders cron (24u/2u) via cron-job.org

- Training coach-cockpit op /training: trainerrol, expliciete opt-in per

- trainer, doelen/intake, AI-conceptschema's, trainer-review en publicatie

- naar intervals.icu. Migratie 0037.

- UI-polish ronde (commit 7485b65): compactere member-facing copy,

- overbodige uitleg naar /hulp, nieuwe gedeelde app-UI helpers,

- strakkere app-shell met subtiele jersey-vlakken, sponsorcards zonder

- dubbele namen bij logo's, en een expliciete knop "Trainer aanwijzen"

- in /training.

- Self-coaching in training: leden met rol Trainer kunnen zichzelf als

- trainer aanwijzen; migratie 0039 verwijdert de oude database-check

- athlete_id <> trainer_id.

- Training V2 doorbouw: bewerkbare AI-prompt per generatie, trainereditor

- voor schema/workouts/intervalblokken, gekleurde workoutblokken, rapportage

- + trainerfeedback, intervals.icu-links, FIT-downloadroute via intervals.icu,

- en dagelijkse adaptation-cron met review-drafts. Migratie 0051.

- Training AI hardening: AI-concepten draaien via OpenAI Responses background

- mode met status-polling, zodat GPT-5.5 lang mag rekenen zonder Netlify

- request-timeouts. Migratie 0066.

- Training planbeheer: trainers kunnen oude schema's lokaal uit ZWB

- verwijderen; workouts verdwijnen cascade mee. Gepubliceerde intervals.icu-

- events blijven daar staan.

- Workout-output verbeterd: wattage-ranges blijven native power-ranges in

- intervals/FIT (start/end in workout_doc) en compacte herhalingen zoals

- 3x8 min met 4 min herstel worden in grafiek, intervals-description en FIT

- uitgeklapt naar losse werk- en herstelblokken.

- Trainer-cockpit hersteltrend: trainers zien hersteldata nu expliciet naast

- load-metrics, met onderscheid tussen niet gedeeld, opt-in zonder data en

- actuele status/readiness/HRV/rust-HR/slaap.

- Eerste Playwright e2e-smoke-suite toegevoegd: lokale runner start/stopt Next

- dev-server op poort 3100, test publieke pagina's en anonieme redirects naar

- /login.

- Praktijktest voor trainer-cockpit vastgelegd in

- docs/training-cockpit-praktijktest.md: inclusief waarschuwing dat publiceren

- echte intervals.icu/Wahoo/Garmin-kalenderitems maakt en advies om een kort

- weekplan te testen.

- Verborgen /brochure-route: deelbare scrollytelling-brochure (Landal

- Warsberg-teamweekend) met hero-beeld, bungalow-foto, plattegrond-PDF en

- sponsorlogo's. Buiten de nav, alleen via directe link.

- Wachtwoord-reset-flow: e-mail + wachtwoord naast magic link op /login,

- /wachtwoord-resetten-pagina, gehardende auth-confirm-route (betere

- foutafhandeling op verlopen/ongeldige links) en middleware die

- recovery-sessies afschermt tot het wachtwoord daadwerkelijk is gereset.

- Supabase auth-mailtemplates gedocumenteerd in

- docs/supabase-auth-email-templates.md.

- Team-roster + ZRL-seeding (migr. 0067-0070): volledige roster-tabel per

- team, automatische seeding van ZRL-divisieteams vanuit een parent-team,

- beschikbaarheidsknoppen per renner, lineup-planner en power-profiel-selectie

- (sterkste renners per categorie). Event-type-categorieën (0067) voor

- filterbare kalender. RLS-recursie op team_members gefixt (0069).

- Automatische Strava-activiteiten-sync via cron (/api/strava/sync): houdt

- activiteiten actueel zonder handmatige sync, bovenop de bestaande

- knop-gestuurde backfill. Bearer-auth + toegevoegd aan PUBLIC_PATHS.

- Club-planning + onboarding (migr. 0071): /teams/club-ladder-overzicht

- (clubbrede ladder-stand), /teams/ttt-planner team-tijdrit-planner met

- ZwiftGopher-import en pull-berekening, en een onboarding-flow /welkom +

- /wachten voor nieuwe leden vóór admin-approval.

- ZWB-segmenten + live timing (migr. 0072-0075): eigen ZWB-segmentendatabase

- met collecties, /profiel/segments (persoonlijke segmenttijden +

- leaderboards), live-timing-paneel op event-pagina's (/api/live/timing),

- en Strava-activiteit-reconciliatie zodat dubbele/ontbrekende activiteiten

- netjes worden samengevoegd. Segment-backfill-route + sync-lib.

- Recordtijden authoritatief: PR-tijden voor cols/segmenten komen nu uit

- Strava's athlete_segment_stats (athlete-PR) i.p.v. de onvolledige

- activity-scan-cache — lost o.a. Alpe du Zwift (38:24) op.

- Vermogensprofiel/powercurve (migr. 0076): /training/vermogen-pagina met

- powercurve-grafiek per renner, src/lib/intervals/power-curve.ts, gevoed via

- intervals.icu. Power-profiel ook gebruikt in team-rosterselectie.

- Training-iteratie: ZWBeterWorden-advies met 5 merkgekleurde niveaus

- (gender-variabel via ZRL-divisie), inklapbare workout-blokken + "Bekijk schema

- hier"-kaart naar intervals, "Komende workouts" toont de hele dag op datum.

- Zichtbare feedback op plan-acties (PlanActions: 'Bezig…', succes/fout, aantal

- niet-gepubliceerde workouts). Renner mag zijn eigen dag-aanpassing

- (afgeleid plan) zelf goedkeuren/publiceren.

- "Pas vandaag aan" crash gefixt: de renner-knop draait nu via dezelfde

- achtergrond-AI + polling als de trainer (geen synchrone 45s-call die op

- Netlify werd afgekapt). Migr. 0067_ai_generation_adaptation voegt

- parent_plan_id + adaptation_reason toe.

- Echt ZWB-logo: login toont het transparante ZWB-wordmerk gecentreerd op een

- lichte kaart (leesbaar in light/dark), en alle PWA/app-icons (192/512 +

- maskable, apple-touch, favicons) zijn opnieuw uit het echte logo gegenereerd

- via scripts/generate-icons.mjs.

- Verjaardagen (migr. 0077+0078, nog niet gecommit): birth_date +

- share_birthday-opt-in op profiles. Met opt-in verschijnt de verjaardag bij

- andere goedgekeurde leden, op /kalender en op het ledenprofiel. Per lid een

- afgeschermde verjaardagsruimte /verjaardagen/[id] met felicitatieberichten

- (birthday_messages), foto's (birthday_photos + privé bucket

- birthday-photos, pad <lid>/<jaar>/<uploader>/...) en een **verjaardags-

- rondje** (birthday_rides, migr. 0078): de jarige zet één rit per jaar op met

- datum/tijd/locatie/uitnodiging + optionele GPX-route (privé bucket

- birthday-gpx) en afstand/hoogtemeters. Owner-only beheer; lezen strikt

- RLS-gated op de opt-in. Tijdzone-correcte datums via src/lib/birthdays.ts

- (Europe/Amsterdam). Het verjaardagsrondje heeft een RSVP (migr. 0079,

- birthday_ride_rsvps, zelfde ja/misschien/nee-model als events, composite-FK

- naar birthday_rides zodat aanmeldingen mee-cascaden) en op de dag zelf een

- eigen liveticker: dezelfde kaart + hoogteprofiel + renner-projectie als de

- event-liveticker (EventLiveTicker hergebruikt), gevoed door **alleen de

- aangemelde renners** (yes/maybe) die outdoor delen op Samen fietsen. Op andere

- dagen blijven kaart + hoogteprofiel zichtbaar via GpxMap/ElevationProfile.

- De ticker-copy is geparametriseerd (heading/description/emptyText) zodat

- events ongemoeid blijven; amsterdamWallTimeToIso zet ride_date+ride_time

- om naar een echte start-timestamp. De RSVP-UI is bewust clean gehouden: geen

- losse knoppen of uitlegtekst, maar drie klikbare status-vakken (Rijdt

- mee/Misschien/Niet) met je keuze gemarkeerd; de uitleg staat op

- /hulp#verjaardagsrondje.

- Strava-cron-sync verlicht (nog niet gecommit): de dure detailed-activity calls

- voor col- en ZWB-segmenttijden staan in de cron standaard op 0

- (STRAVA_SYNC_COL_SEGMENT_MAX_FETCHES / _ZWB_SEGMENT_MAX_FETCHES), en het

- athlete-/avatar-profiel wordt niet meer bij elke cronrun ververst

- (refreshAthleteInfo: false). Houdt de frequente automatische sync licht

- binnen Strava's rate-limit; de dure backfills draaien alleen op verzoek/recompute.

- App-brede copy-pass (nog niet gecommit): uitleg- en hulptekst uit formulieren

- en feature-schermen gehaald over ~64 bestanden; noodzakelijke uitleg staat op

- /hulp en privacy-uitleg in de privacyverklaring. Vastgelegd als harde

- conventie "Product copy" in AGENTS.md zodat nieuwe schermen compact blijven.

- RSVP-UI verstrakt (nog niet gecommit): zowel events als het verjaardagsrondje

- gebruiken nu één klikbare status-kolom-UI (Ja/Misschien/Nee resp. Rijdt

- mee/Misschien/Niet) i.p.v. losse knoppen + aparte deelnemerslijst. Het vak met

- je keuze is gemarkeerd; uitleg staat op /hulp (#verjaardagsrondje).

- Events verwijderen (nog niet gecommit): rode "Verwijderen"-knop naast

- Opslaan/Annuleer in het bewerkformulier (via een deleteSlot-prop zodat het

- form generiek blijft). deleteEvent-actie met permissie-check (creator of

- events.manage_all, gelijk aan de bestaande RLS-policy), bevestigingsdialoog,

- cascade-cleanup van rsvps/foto's/chat/uitslagen via de FK's en best-effort

- opruimen van GPX + de event-fotomap in storage. Redirect daarna naar /kalender.

## Roadmap forward (chronologisch)

- ✅ Sponsor-zone + ledenvoordeel (commit 687f6ec) — punt 17

- Migratie 0030_sponsors.sql: sponsor_tier enum + sponsors +

member_benefits tabellen + RLS (publieke sponsors, leden-only

voordelen) + Storage bucket sponsors + permission

sponsors.manage aan board + community_manager

- Seed met 8 sponsors van zwbcycling.nl (Hoofd: Haga Rubbers, Sub:

RSC, Team: SPOTR/JeKa/Kalas/NexReply/A-Lourens, Web: KP Design);

logo-URLs geseed in migratie 0031 (NexReply uitgezonderd =

base64-inline op de bron).

- /sponsors-pagina: tier-grouped showcase + gated ledenvoordeel-

blok + worden-sponsor CTA + admin-paneel met logo-upload + CRUD.

- Verlopen voordelen: 7 dagen grijs + niet-klikbaar, daarna auto-

delete via pruneExpiredBenefits() op page-load.

- ✅ Publieke liveticker (commit c946258, 29c806f)

- /live/[eventId] outside (app)-group, via admin-client server-

side zodat anon-bezoekers de event-data + sessies + posities zien

zonder RLS-uitbreiding.

- /api/live/event/[eventId]: JSON polling-endpoint (10s).

- EventLiveTicker accepteert optionele pollUrl-prop → polling

i.p.v. Realtime-subscription (geen duplicatie van renderlogic).

- Share-knop op event-detail naast Bewerk (mobiel: native

navigator.share, anders clipboard).

- OG metadata + weer-blok (Open-Meteo) op de publieke pagina.

- OwnTracks background tracking (commit 60397c7):

0035_owntracks_live_tracking.sql, tokenbeheer op /live,

/api/live/owntracks, live_sessions.source, en verwijdering van

browser-geolocation/wake-lock tracking.

- Kalender live hub: eventrijen tonen "Live nu" + knop naar de

publieke liveticker wanneer RSVP-deelnemers actief tracken.

- ✅ Iteratie engagement (commits fe7c906, 406fa79, f745f43)

- Foto-galerij per event (12) — upload via Supabase Storage

(bucket event-photos), client-side resize naar 1920px, multi-

file met progress, grid + lightbox modal. Migratie 0032.

- Polls (15) — /polls met scope-bewust schema (free/event/team),

single + multi-select, sluitings-tijd, admin-CRUD via

polls.manage-permission. Migratie 0033.

- Push-notificaties (16) — VAPID-based web push: opt-in toggle

op /profiel, per-trigger preferences, send-helper met auto-

prune, trigger op nieuw event + admin-broadcast pagina op

/beheer/notificaties. Migratie 0034.

- ✅ Nav-clustering (commit d46b93e)

- 11 platte nav-items + 3 admin gegroepeerd in 5 top-level slots:

Kalender · Samen fietsen · Club ▾ · Community ▾ · Sponsors.

- Club ▾ = Teams, Leden, Achievements.

- Community ▾ = Community, Polls, Vraag en Aanbod, Media.

- Rechts: avatar-naam wordt dropdown met Profiel, Training,

Beheer-sectie (alleen als perms), Logout.

- Mobiel: section-headers per cluster i.p.v. geneste dropdowns.

- Gedeelde nav-config.ts als discriminated union (link | group)

gebruikt door zowel DesktopNav als MobileMenu.

- shadcn/ui dropdown-menu toegevoegd (base-ui-versie met

render-prop i.p.v. asChild).

- ✅ Training coach-cockpit (commit 0d219e6)

- Nieuwe communityrol Trainer + trainingsrechten:

training.view_assigned, training.manage_assignments,

training.create_plans, training.publish_plans,

training.ai_generate.

- Migratie 0037_training_coach_cockpit.sql: trainer-opt-ins,

trainingsdoelen, schema's, workouts en AI-generation audit trail.

- /training heeft nu lid-view + trainer-view. Leden geven expliciet

toegang per trainer; trainers zien alleen toegewezen leden.

- AI maakt alleen conceptschema's via OpenAI Responses API

(OPENAI_API_KEY, optioneel OPENAI_TRAINING_MODEL).

- Goedgekeurde schema's kunnen naar intervals.icu worden gepubliceerd;

ZWB blijft bron van waarheid.

- Push-trigger on_training_plan toegevoegd voor schema/coach-updates.

- ✅ Afronden fase-3 push + stats + race-mate (commits 0f64399, 3aaff2c)

- Event-reminders cron (0038_event_reminders.sql + /api/events/reminders):

24u + 2u voor start een push-notificatie naar RSVP yes/maybe leden

die on_event_reminder=true hebben. Bearer-auth via

EVENT_REMINDER_SECRET, dedupe via event_reminder_sends-log.

Live op cron-job.org, draait elke 15 min.

- Club-stats dashboard-widget (_components/club-stats.tsx):

huidige maand km/hm/uren + delta vs vorige maand + top 3 rider +

12-weken sparkline. Geen migratie nodig, leest strava_activities.

- Race-mate quick wins: interactieve filter-bar op /leden

(regio-dropdown + ZRL-chips A-E met multi-select), ZRL-categorie-

badge naast namen in RSVP-lijst op event-detail.

- Live spoor B/C geskipt — alleen Spoor A (OwnTracks) actief.

- Middleware-fix: /api/events/reminders toegevoegd aan

PUBLIC_PATHS zodat de externe cron niet naar /login redirected.

- NexReply logo geüpload via /sponsors admin-paneel.

- ✅ UI-polish + hulp-hub (commit 7485b65)

- Nieuwe /hulp beginnerhub voor profiel, Strava, events, OwnTracks,

training, teams, badges, community en privacy.

- App-brede member-facing copy pass: page headers korter, lege states

compacter en overbodige uitleg verplaatst naar /hulp.

- Gedeelde compacte UI helpers in src/components/app-ui.tsx.

- Sponsorpagina: sponsorcards met logo tonen geen dubbele sponsornaam

of beschrijving meer; fallback-naam blijft alleen zonder logo.

- Dashboard: intro-subtekst en clubstats-uitleg verwijderd; clubstats

blijft data-first.

- Training: leden kunnen expliciet een trainer aanwijzen; trainerlijst

laadt via server-adminclient zodat RLS de keuze niet stil verbergt.

- Self-coaching toegestaan voor leden met rol Trainer via migratie

0039_allow_self_training_coach.sql.

- ✅ Training AI + intervals/FIT hardening (commits f80164f, 937a336, 3cf687e)

- AI-conceptschema's gebruiken OpenAI background mode: de knop start een

generatie, slaat queued/in_progress op en pollt tot het plan klaar is.

Hierdoor kan het beste model (OPENAI_TRAINING_MODEL, standaard GPT-5.5)

gebruikt worden zonder HTTP/Netlify-timeout.

- training_ai_generations heeft openai_response_id, completed_at,

updated_at en statussen queued/in_progress/completed/failed/cancelled

via migratie 0066_training_ai_background.sql.

- Trainer-cockpit heeft een bevestigde knop om oude trainingsschema's uit

ZWB te verwijderen. Workouts verdwijnen via cascade; intervals.icu-events

blijven ongemoeid.

- Power-ranges worden niet meer naar een middenwaarde geplet: 210-235w

en 60-75% gaan als native start/end power targets naar intervals/FIT.

- Compacte repeat-blokken zoals 3x8 min met 4 min herstel worden bij

normalisatie uitgeklapt naar losse werk- en herstelstappen voor grafiek,

intervals-description en FIT-export.

- De AI-prompt vraagt nieuwe concepten expliciet om herhalingen als losse

structure-blokken terug te geven.

- ✅ Team-ops, segmenten & onboarding-ronde (commits b882987..f51cabd, 2026-06-02→08)

- Team-roster + ZRL-seeding (6e8f9c5, migr. 0067-0070): roster-tabel,

auto-seed van ZRL-divisieteams uit een parent-team, beschikbaarheid +

lineup-planner + power-selectie, event-type-categorieën, RLS-recursiefix.

- Automatische Strava-sync-cron (014f8f6): /api/strava/sync houdt

activiteiten actueel zonder handmatige knop.

- Club-ladder + TTT-planner + onboarding (cdac2b0, migr. 0071):

/teams/club-ladder, team-tijdrit-planner met ZwiftGopher-import,

/welkom + /wachten voor nieuwe leden.

- Wachtwoord-reset-flow (fda4491, 06f628c, ee46364):

e-mail+wachtwoord naast magic link, /wachtwoord-resetten, gehardende

auth-confirm-route, recovery-sessie-gate in middleware.

- ZWB-segmenten + live timing + reconciliatie (5058ac1, a54acbc,

migr. 0072-0075): eigen segmentendatabase + collecties,

/profiel/segments, live-timing-paneel op events, Strava-activiteit-

reconciliatie. Recordtijden nu via Strava athlete-PR.

- Vermogensprofiel + training-iteratie + echt logo (c5ba039, 201b043,

4cff23b, f51cabd, migr. 0067_ai_generation_adaptation, 0076):

/training/vermogen powercurve, ZWBeterWorden-advies, zichtbare

plan-actie-feedback, achtergrond-AI voor "pas vandaag aan", en het echte

ZWB-logo op login + alle PWA-icons.

- Verborgen `/brochure` (b882987): deelbare team-weekend-brochure.

- ✅ Verjaardagen + Strava-cron-tuning + copy-pass (2026-06-10, working tree — nog te committen)

- Verjaardagen (migr. 0077+0078): opt-in share_birthday, verjaardag

op /kalender + ledenprofiel, en een afgeschermde ruimte

/verjaardagen/[id] met felicitaties (birthday_messages), foto's

(birthday_photos + privé bucket birthday-photos) en een verjaardagsrondje

(birthday_rides: rit-uitnodiging + GPX in privé bucket birthday-gpx) met

RSVP (birthday_ride_rsvps, migr. 0079) en op de rit-dag een eigen

liveticker (hergebruikte EventLiveTicker: kaart + hoogteprofiel + alleen

aangemelde renners). Strikt RLS-gated op de opt-in.

- Strava-cron-tuning: dure col/ZWB-segment-detailcalls standaard op 0 in

de cron + athlete-profiel-refresh overgeslagen (refreshAthleteInfo: false)

zodat de frequente sync licht blijft binnen de rate-limit.

- Copy-pass: uitleg/hulptekst uit formulieren over ~64 bestanden naar

/hulp + privacyverklaring; nieuwe "Product copy"-conventie in AGENTS.md.

- ⏸️ On-hold (bewust uitgesteld)

- E2E encrypted chat — grote keuze. WhatsApp dekt dit

momenteel voor ZWB; volwaardige eigen chat is forse bouw die

pas zin heeft als bestuur 'm expliciet wil.

- Mollie iDEAL contributie/merch — niet door bestuur gevraagd.

- Native app (Expo/React Native) — PWA volstaat tot er

concrete iOS-pushlimitaties bijten.

- Open punten

- iOS PWA polish — praktijktest op iPhone 16 Pro met iOS 26.5 is goed;

mobiele terugknop toegevoegd. Nog één regressiecheck na deploy.

- Strava 1→100+ athleten cap — eerder ingediend, wachten op approval.

- intervals.icu OAuth app-registratie — ingediend, wachten op approval.

## Architectuur-conventies

- Taal in UI: Nederlands. Code-comments + variabelen mogen Engels.

- Routes Nederlands: /kalender, /leden, /media, /community,

- /profiel, /achievements (uitzondering), /live. Nieuwe routes

- volgen deze conventie.

- Supabase RLS overal aan, policies per migratie naast de tabel.

- Service-role admin client: alleen in server-acties die expliciet

- RLS moeten omzeilen (zoals milestone-evaluators). Nooit in API routes

- die direct user-input slikken.

- Migraties zijn idempotent: if not exists, on conflict do nothing,

- drop policy if exists ... create policy ... — zodat we lokaal +

- Netlify in dezelfde toestand komen zonder gedoe.

- Server Actions voor mutations binnen (app)-pages — geen losse

- API routes tenzij externe webhook of cron.

- Chunked work boven 5s: server actions die langer dan ~5s kunnen

- duren splitsen in chunks (zie Strava-sync pattern in

- src/lib/strava/client.ts → SyncChunkOptions), zodat Netlify's

- 10s timeout niet bijt.

- Strava-rate-limit: 200ms pauze tussen pagina's, 429-cursor

- teruggeven aan client zodat die ~60s wacht en hervat.

- PWA stacking-context: voor modals/dropdowns over backdrop-filter

- parents → createPortal naar body.

- Geen geheimen in repo: .env.local.example met placeholders,

- echte waarden via Netlify env (STRAVA_CLIENT_SECRET, WTRL_COOKIE,

- LADDER_COOKIE, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY, LIVE_CLEANUP_SECRET).

- Avatar/logo storage-buckets: public-read bucket, schrijfrechten

- alleen in <owner>/...-folder via RLS. Pattern in 0026_avatars_bucket.sql.

## Verificatie (hoe testen we end-to-end)

- npm run dev lokaal voor frontend-werk

- TypeScript: npx tsc --noEmit (Netlify build faalt anders)

- E2E smoke: npm run test:e2e (start/stopt zelf een lokale Next dev-server

- op poort 3100; eerste dekking = login, privacy en auth-redirects)

- Netlify auto-deploy bij elke push naar main; vanwege credits werken we

- standaard lokaal en pushen/deployen we alleen als de eigenaar dat expliciet

- vraagt.

- Verdere Playwright-dekking voor ingelogde flows/training-cockpit is de

- volgende stap zodra er stabiele testdata of een test-login is.

## Bekende open dingen

- Strava 1→100+ athleten cap — eerder ingediend, wachten op approval (extern).

- intervals.icu OAuth app-registratie — ingediend, wachten op approval (extern).

- iOS PWA is in de praktijk getest op iPhone 16 Pro met iOS 26.5; nog één

- regressiecheck na deploy van de mobiele terugknop.

- Training coach-cockpit praktijktest: draaiboek staat in

- docs/training-cockpit-praktijktest.md; nog uitvoeren met echte trainer/renner

- en intervals.icu -> Wahoo/Garmin-publicatie.

## Geplande features (afgesproken) — ✅ alle drie afgerond

Alle drie de toegezegde features zijn geleverd: #1 uitslagen-scraper,

#2 wellness-integratie training, #3 Strava-segmenttijden voor cols.

### 1. Uitslagen-scraper voor kalender-events (Gran Fondos e.d.) — ✅ AFGEROND

Op een event-pagina kan een uitslag-URL worden opgegeven; een admin klikt

"Uitslag ophalen" en het systeem toont alleen de ZWB'ers met

klassering + (netto) tijd. Geleverd 2026-05-29.

- Migraties 0053 (kolom results_url + status-velden op events, tabel

- event_results, RLS) en 0054 (is_manual-vlag).

- Provider-model in src/lib/event-results/scrape.ts:

  - ChronoRace / ACN Timing — JSON-API (results/table/search); één

  - brede zoekterm haalt de hele tabel, kolommen op naam gemapt, netto tijd

  - voorkeur (Total > Temps).

  - RaceResult (my.raceresult.com) — config→data/list JSON-API;

  - werkt ook via datasport.com dat de RRPublish-widget embed (event-id

  - uit de HTML, lijst o.b.v. URL-hash #contest_listid).

  - Generieke HTML-tabellen (cheerio) voor server-rendered sites.

  - Pure JS-SPA's zonder vindbare API (Sporthive, MyLaps) → nette

  - foutmelding + handmatige invoer als fallback.

- ZWB-matching: strikt op voor- + achternaam (≥2 tokens, plus voornaam +

- achternaam-initiaal zoals "Casper C"), gedeelde normalize()/nameTokens()

- in src/lib/text/normalize.ts. Bronnen: profiles.display_name,

- strava_connections.athlete_name, roster_entries.name. Plus

- "ZWB"-vermelding (woordgrens) → zwb_mention.

- Admin-acties (guarded op events.manage_all of creator): "Uitslag

- ophalen" (delete+insert van gescrapte rijen), handmatig deelnemer

- toevoegen/verwijderen. is_manual-rijen blijven behouden bij her-scrape.

- Event-detail toont het ZWB-uitslagenblok (positie · naam · tijd, naam

- linkt naar ledenprofiel bij match).

### 2. Wellness-integratie in de trainingsmodule (herstel-data) — ✅ AFGEROND

Slaap/HRV/stress/rust-HR meegenomen in de AI-workoutplanning zodat

conceptschema's rekening houden met de actuele belastbaarheid. Databron:

intervals.icu-wellness (al gekoppeld, dus geen extra koppeling). Sporthologe

heeft geen publieke API; intervals.icu aggregeert Garmin/Oura/Whoop al.

Geleverd 2026-05-29.

- Migratie 0056: profile_wellness (date, resting_hr, hrv, sleep_secs,

- sleep_score, readiness, fatigue, stress, soreness, mood) + wellness_opt_in

- op intervals_connections.

- src/lib/training/wellness.ts: syncWellnessForUser (intervals→DB),

- summarizeWellness (7d-gemiddelden + state fresh/normal/fatigued o.b.v.

- HRV/rust-HR/slaap/readiness t.o.v. baseline), wellnessForAi (opt-in-gated).

- IntervalsWellness uitgebreid met herstel-velden.

- AI: TrainingAiInput.wellness + prompt-instructie (zware blokken uitstellen

- bij vermoeidheid/lage readiness/weinig slaap), gewired in generateAiDraft

- én de dagelijkse adaptatie-cron.

- /training: opt-in-toggle + eigen herstel-overzicht (status, HRV, rust-HR,

- slaap).

- Privacy: strikt opt-in; profile_wellness RLS = alleen het lid zelf leest;

- trainer/AI lezen via service-role na de bestaande coaching-check.

- Trainer-cockpit toont de hersteltrend nu apart naast load-metrics

- (niet gedeeld / geen data / status + readiness/HRV/rust-HR/slaap).

### 3. Strava-segmenttijden voor de cols — ✅ AFGEROND

Echte beklimmingstijden per col, voor tijd-leaderboards en de

tijd-gebaseerde badge-tiers (A083 sub-75/sub-60). Geleverd 2026-05-29.

- Migratie 0055: best_time_seconds/_activity_id/_at op

- profile_climbed_cols + efforts_fetched_at op strava_activities.

- src/lib/cols/segment-times.ts (syncColSegmentTimesForUser): detecteert

- col-passages (detector), fetcht detailed activity

- (include_all_efforts=true) voor cols met strava_segment_id, neemt de

- snelste effort per (profiel, col). Begrensd per run (maxFetches=40,

- nieuwste eerst), gecachet via efforts_fetched_at, stopt netjes bij 429.

- Draait mee in "Badges herberekenen" (recomputeMyMilestoneBadges), token

- hergebruikt van de Watopia-kalibratie. Backfilt over meerdere klikken.

- /profiel/cols: PR-tijd per geklommen col + ZWB-tijd-ranking (snelste

- eerst, bekende tijden boven).

- A083 silver/gold (sub 75/60) auto via colBestSeconds in de

- evaluator-context.

- Watopia-cols zijn inbegrepen: alle 10 hebben een strava_segment_id

- (migr. 0048) + gekalibreerde coords, dus VirtualRide-efforts tellen mee

- (o.a. Alpe du Zwift voor A083 sub-75/60).

- Open: alleen aangehaakt op recompute, niet op de reguliere sync (bewust,

- om elke sync licht te houden). Vereist een actieve Strava-koppeling — de

- effort-fetch is een live API-call (opgeslagen raw heeft geen efforts).

## Mogelijke volgende richtingen (geen actieve toezegging)

Fase 3 is dicht — wat hierna logisch zou kunnen komen, afhankelijk van

waar ZWB de meeste waarde uithaalt. Geen verplichting, geen volgorde.

- ✅ Dedicated `/stats`-pagina met drill-down (per maand, per discipline,

- per regio) — afgerond 2026-05-29. KPI's + km-per-maand trend (klikbaar als

- maandfilter) + breakdowns discipline/regio + top-10 riders. In Club-nav.

- ✅ Foto-galerij × liveticker — afgerond 2026-05-29. /ritverslagen

- bundelt gereden events met foto's tot bladerbare verslagen + dashboard-nudge

- ("Deel je foto's") voor recent gereden events zonder eigen foto. In

- Community-nav.

- ✅ WhatsApp bulk-import via OG metadata — afgerond 2026-05-29.

- "Bulk toevoegen" op /community: meerdere invite-links tegelijk, namen via

- Open Graph opgehaald, dubbele/ongeldige overgeslagen.

- ✅ Sponsor-bannercarousel — afgerond 2026-05-29. Subtiele continu

- scrollende logo-strip onderaan /dashboard (CSS-marquee, hover-pauze,

- reduced-motion-safe), logo's linken naar de sponsor-site.

- E2E chat — onderzocht (zie hieronder); bouw alleen bij expliciete vraag.

- Mollie iDEAL — onderzocht (zie hieronder); bouw alleen bij expliciete vraag.

## Redesign-traject (gepland, aparte ronde)

Ronde 3 leverde een eerste restyle-pass (merk-accent, beeld-forward cards,

officiële store-badges). Een vólledige, op de smaak van de eigenaar afgestemde

visuele herziening is bewust uitgesteld naar een eigen ronde, omdat dat eerst

referenties vereist. Niets hiervan is gebouwd; dit is het stappenplan.

- Stap 0 — referenties (eerst). Eigenaar levert inspiratie aan: apps/sites

- die hij mooi vindt, gewenste sfeer (strak/sportief/premium/speels), merken,

- kleuren, en concrete do's/don'ts. Dit bepaalt de hele richting; zonder dit

- niet starten.

- Stap 1 — designsysteem. Centraliseer de visuele taal in

- src/app/globals.css (kleur-tokens — uitbreiding ZWB petrol/goud —

- typografie-schaal, spacing, radius, shadow, motion) en

- src/components/app-ui.tsx (component-varianten: card, hero, badge, section).

- Zo propageert de stijl i.p.v. per pagina te divergeren.

- Stap 2 — high-impact pagina's eerst. Login, dashboard, event-detail,

- ritverslagen; daarna de overige hoofdpagina's (kalender, teams, leden, media,

- training, sponsors).

- Stap 3 — afwerking. Light/dark-pariteit, toegankelijkheid (contrast,

- focus-states), prefers-reduced-motion, consistente iconografie, en

- beeldgebruik (echte foto's waar mogelijk).

- Aanpak. Aparte branch/ronde, pagina-voor-pagina met visuele review na elke

- stap. Geen functionele wijzigingen — puur presentatie.

## Onderzoek (iteratie-ronde 2) — Mollie & E2E-chat

Beide zijn deze ronde alléén onderzocht; nog niet gebouwd.

### Mollie (contributie/betalingen)

Haalbaarheid: hoog. MOLLIE_API_KEY staat al in .env.local.example.

Ontwerp:

- Migratie payments (id, profile_id, mollie_payment_id, amount_cents,

- currency, description, status [open/paid/failed/expired/refunded], kind

- [contributie/los/merch], created_at, paid_at). RLS: lid leest eigen; writes

- via service-role.

- Server-action createPayment(amount, kind) → Mollie Payments API

- (POST /v2/payments, iDEAL/alle NL-methoden), redirectUrl →

- /betalingen/return, webhookUrl → /api/mollie/webhook. Bewaar

- mollie_payment_id + status open.

- Webhook-route /api/mollie/webhook (geen Bearer — Mollie post alleen het

- payment-id; status verifiëren via een GET naar Mollie met de API-key, nooit

- de POST-body vertrouwen). Update payments.status + paid_at.

- Jaarcontributie: óf losse Payments per jaar, óf Mollie Subscriptions

- (vereist eerst een customer + eerste mandaat-betaling) voor automatische

- incasso. Aanrader v1: losse jaarlijkse Payment-link (simpeler, geen

- mandaat-administratie).

- UI: /betalingen (eigen status + "Betaal contributie"-knop) + admin-

- overzicht wie betaald heeft.

- Schatting: ~1 migratie + 1 webhook-route + 1 server-action + 2 pagina's

- = vergelijkbaar met de uitslagen-scraper qua omvang.

### E2E-chat

**Kernconclusie: geschiedenis-behoud (WhatsApp-import) en échte E2E zijn

grotendeels onverenigbaar.** Kies dus eerst het doel.

- WhatsApp .txt-import is parsebaar maar verliesgevoelig (locale-afhankelijk

- formaat, multiline-berichten, zwakke afzender-identiteit = fuzzy mapping,

- geen message-IDs/reacties/edits, media inconsistent, lokale tijd zonder

- zone). En het is onverenigbaar met écht E2E: de server/importeur zou

- platte tekst versleutelen namens auteurs zónder hun privésleutels → altijd

- plaintext-opslag of schijn-E2E; auteurschap niet te bewijzen. Plus

- AVG/consent-risico: andermans berichten importeren zonder expliciete

- groeps-toestemming.

- Opties:

  - (A) WhatsApp-deeplinks behouden (huidige situatie) — nul risico/verlies,

  - nul onderhoud. *Aanrader als er geen sterke vraag is.*

  - (B) Niet-E2E Supabase-Realtime clubchat vooruit (relatief simpel:

  - chat_rooms/chat_messages + RLS + Realtime) + optioneel een apart,

  - duidelijk gelabeld read-only "WhatsApp-archief" (met vooraf groeps-

  - toestemming, best-effort naam-matching). *Aanrader als historie-behoud +

  - eigen chat zwaarder wegen dan vertrouwelijkheid.*

  - (C) Echte E2E (Matrix/Synapse self-hosted, of libsignal) — zware bouw,

  - alleen nieuwe berichten versleuteld; oude historie niet in de versleutelde

  - store. Alleen bij harde vertrouwelijkheidseis.

- Schatting: (A) nul, (B) middelgroot (1 migratie + realtime-UI), (C) groot

- (server-infra + key-management).